「2026년 재도전성공패키지」

(예비)재창업기업 사업계획서 목차

| 항목 | 세부항목 |
| --- | --- |
| 과제 개요 | 과제명, 기업명, 아이템 개요 |
| 폐업 이력 | 과거 폐업기업 개요 |
| 1. 문제인식 (Problem) | 1-1. 폐업 원인 분석 및 개선 방안 1-2. 재창업 아이템 목표시장(고객) 현황 및 필요성 |
| 2. 실현가능성 (Solution) | 2-1. 재창업 아이템 준비 현황 2-2. 재창업 아이템의 실현 및 구체화 방안 |
| 3. 성장전략 (Scale-up) | 3-1. 재창업 아이템 비즈니스 모델 3-2. 재창업 아이템 사업화 추진 전략 3-3. 사업 추진 일정 및 자금 운용 계획 |
| 4. 기업 구성 (Team) | 4-1. 조직 구성 및 보유 역량 4-2. 조직 구성 계획 |

□ 과제 개요

| 과제명 | AI 기반 반려동물 생애 동반 플랫폼 '메멘토애니' 개발 및 운영 |
| --- | --- |
| 기업명 | 예비재창업자 |
| 아이템(서비스) 개요 | 반려동물과의 입양부터 일상, 이별, 그리고 이별 이후까지 생애 전체를 함께하는 AI 기반 종합 생활 커뮤니티 플랫폼 '메멘토애니(Memento Ani)'. 핵심 차별점 '분기점 시스템': 평소에 기록한 사진, 영상, 기념일, AI 대화 내역이 버튼 하나로 '추모 모드'로 전환되어 자연스럽게 디지털 추모공간이 됩니다. 데이터의 연속성이 진정한 치유를 가능하게 합니다. AI 펫톡: 평상시엔 케어 매니저, 이별 후엔 추모 AI 대화. 디지털 메모리얼: 밝고 따뜻한 추모공간. AI 추억 영상: 축적된 사진 기반 감성 영상 자동 제작. 치유 커뮤니티: 같은 경험의 보호자들이 공감과 위로를 나누는 공간. |

□ 폐업 이력(총 폐업 횟수 : 1회)

| 기업명 | (개인사업자 / 스마트스토어) | 기업 구분 | 개인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업기간 | 2017.03(개업) ~ 2024.01(폐업) |  |  |
| 아이템 개요 | 네이버 스마트스토어 기반 자체 제작 의류 온라인 판매 |  |  |
| 폐업 원인 | 사업 자체는 순조로웠으나, 집안 사정으로 인해 시드머니를 포함한 자금을 부모님께 드려야 하는 상황이 발생. 더 이상 사업을 지속할 수 있는 자본이 없어 사업을 중단하고 취직을 선택. 이후 패션 MD, 식품 MD를 거쳐, ○○학습지 영업(6년), 핀테크 영업, 인테리어 업체 마케팅 등 영업/마케팅 경력을 축적. |  |  |

1. 문제인식(Problem)

1-1. 폐업 원인 분석 및 개선 방안

▶ 창업 동기: 15년 반려견과의 이별 15년을 함께한 반려견을 떠나보낸 후, 펫로스 증후군을 직접 경험했습니다. 일상에서 함께한 기록들이 이별 후 위로가 될 수 있음을 체감했고, 이 경험이 메멘토애니 서비스 기획의 출발점이 되었습니다. 반려동물 양육 가구 591만, 반려인구 1,546만 시대(KB경영연구소, 2025). 육성 정보는 블로그/카페에 파편화되어 있고, 연간 323만 가구가 펫로스를 경험하지만 이별 후 케어 서비스는 전무합니다. ▶ 폐업 원인 분석 및 개선 2017년 스마트스토어에서 자체 제작 의류를 판매하며 사업을 시작. 상품 반응도 좋았으나, 집안 사정으로 자금 전부를 부모님께 드려야 하는 상황이 되어 사업을 중단하고 취직을 선택했습니다. 이후 패션 MD, 식품 MD를 거쳐, ○○학습지 B2C 직접영업 6년, 핀테크 B2B/B2C 영업, 인테리어 업체 마케팅 등 총 8년 이상의 영업/마케팅 경력을 쌓았고, 2025년 풀스택 개발 부트캠프에 입과하여 6개월간 개발 역량을 갖추었습니다. 1차 창업은 외부 환경적 요인에 의한 중단이었으나, 현재는 직접 서비스를 개발할 수 있는 역량을 확보했습니다.

| 구분 | 1차 창업 당시 (2017) | 현재 (2026) |
| --- | --- | --- |
| 폐업 원인 | 집안 사정으로 자금 전부 소진 | 부트캠프 수료 + 창업지원금 활용 |
| 기술 역량 | 플랫폼 의존, 자체 서비스 구축 불가 | 풀스택 개발 수료, MVP 직접 개발 중 |
| 영업/마케팅 | 경험 없이 순수하게 시작 | 영업 6년 + 마케팅 2년 실무 경력 |
| 사업 구조 | 스마트스토어 플랫폼 의존형 | 자체 플랫폼 + 구독/B2B/굿즈 3-Tier 수익 |

1-2. 재창업 아이템 목표시장(고객) 현황 및 필요성

▶ 검증된 시장 데이터

| 항목 | 수치 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 전체 반려가구 | 591만 가구 (26.7%) | KB경영연구소, 2025 |
| 반려인 수 | 1,546만 명 | KB경영연구소, 2025 |
| 펫로스 경험 가구 | 323만 가구 (54.7%) | KB경영연구소, 2025 |
| 펫로스 우울감 | 83.2% → 핵심고객 269만 | KB경영연구소, 2025 |

| 비교 요소 | 기존 펫 커뮤니티 | 메멘토애니 |
| --- | --- | --- |
| 서비스 범위 | 일상 or 추모 (분리) | 입양~이별 전 생애 통합 |
| 데이터 연속성 | 앱 분리, 데이터 단절 | 분기점 시스템으로 연속 |
| AI 기능 | 없음 또는 일반 챗봇 | 케어매니저 + 추모대화 이중역할 |
| 추모 접근 | 어둡고 무거운 분위기 | 밝고 따뜻한 기억 정리 |

2. 실현가능성(Solution)

2-1. 재창업 아이템 준비 현황

▶ 서비스 현황 (MVP 개발 완료, 배포 중) 서비스 URL: Vercel 배포 운영 중 (React + Supabase + GPT-4) 기술스택: React + Vite + TypeScript + Tailwind CSS / Supabase / OpenAI GPT-4 API / Runway·Pika API 연동 검토 / Vercel 개발방식: 대표자가 직접 개발 (Claude Code + Cursor AI 코딩 도구 활용) ▶ 서비스 구성 (5대 기능) 1. 일상 커뮤니티: 반려동물 자랑, 정보 공유, 병원/용품 후기, 지역 기반 서비스 2. AI 펫톡 (핵심 차별화): 평상시 케어 매니저 + 이별 후 추모 대화 3. 디지털 메모리얼: 밝고 따뜻한 추모공간, 사진/타임라인 영구 보존 4. AI 추억 영상: 축적된 사진/영상 기반 감성 영상 자동 제작 5. 치유 커뮤니티: 같은 경험의 보호자 공감/위로 + 분실동물 찾기

2-2. 재창업 아이템의 실현 및 구체화 방안

▶ 핵심 차별점: 분기점 시스템 기존 서비스들은 '일상'과 '추모'가 완전히 분리되어 있습니다. 메멘토애니는 평소에 기록한 사진, 영상, 기념일, AI 대화 내역이 버튼 하나로 '추모 모드'로 전환되어 자연스럽게 디지털 앨범이 됩니다. 이 데이터 연속성은 경쟁사가 쉽게 따라할 수 없는 진입 장벽입니다.

| Phase | 단계 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 일상 모드 | 반려동물 등록, 사진/영상 업로드, 기념일 기록, AI 펫톡(케어매니저) 대화 → 모든 데이터 축적 |
| Phase 2 | 분기점 (이별) | '추모 모드로 전환하기' 버튼 클릭 → 축적된 데이터가 추모공간으로 자연스럽게 전환 |
| Phase 3 | 추모 모드 | 디지털 앨범, 추억 타임라인, AI 펫톡(추모 대화), AI 추억 영상, 치유 커뮤니티 |

▶ AI 펫톡 — 이중 역할의 핵심 기능 [일상 모드] 케어 매니저: 예방접종/건강검진 알림, 식사/산책/투약 기록, 육아 상담, 맞춤 건강 팁. 모든 대화와 기록이 데이터로 축적. [추모 모드] 보호자가 입력한 성격, 습관, 추억 + 축적 데이터를 기반으로 AI가 반려동물의 말투와 성격으로 텍스트 대화. 단순 챗봇이 아닌 '그 아이답게' 말하는 AI. ▶ AI 추억 영상 — UGC 플라이휠 축적된 사진/영상 기반 AI 감성 영상 자동 제작(Runway/Pika). 유저가 만든 영상이 커뮤니티에 공유되면서 자연스러운 프리미엄 노출과 결제 전환 유도 → 콘텐츠 시딩 → 유저 유입 → UGC 생성 → 바이럴 → 구독 전환의 자생적 플라이휠 구조.

3. 성장전략(Scale-up)

3-1. 재창업 아이템 비즈니스 모델

▶ 구독 모델 (핵심 수익)

| 구분 | 무료 플랜 | 프리미엄 (월 7,900원) |
| --- | --- | --- |
| 반려동물 등록 | 1마리 | 무제한 |
| AI 펫톡 | 하루 10회 | 무제한 |
| AI 추억 영상 | X | O (월 5회) |
| 프리미엄 테마 | X | O |

▶ 6대 수익원: AI 펫톡 프리미엄(월 7,900원) + 동물병원 광고(월 10만원) + 펫샵 제휴(월 5만원) + 추모 굿즈 중개(건당 1만원) + 쇼핑 링크 수수료(3%) + 입양 정보 프리미엄(월 3만원) 1년차 월 매출 목표: 578만원 / 2년차: 1,555만원 Unit Economics: CAC 8,000원 / LTV 142,200원(7,900x18개월) / LTV/CAC 17.8x / BEP 12개월(구독자 800명)

3-2. 재창업 아이템 사업화 추진 전략

▶ GTM 전략 ① 콘텐츠: 인스타그램/블로그 펫로스 공감 콘텐츠 + AI 추억 영상 레퍼런스 → 팔로워 1,000명 (3개월) ② 직접영업: 동물병원/장례식장 월 100곳 접촉 (영업 6년 경력 활용) → 제휴처 20곳 (6개월) ③ UGC 바이럴: 유저 AI 영상 공유 → 자연스러운 서비스 홍보 → K-factor 0.3+ ④ 굿즈: 커스텀 추모품 제작 중개 (터프팅, 액자 등) ▶ 리스크 대응 AI 치유 효과: 수의사/심리상담사 자문으로 가이드라인 설계, 단계별 애도 과정 지원, 전문 상담기관 안내. 윤리 논란: '부활'이 아닌 '추억 정리 도구'로 포지셔닝, 'AI는 실제 반려동물이 아님' 고지. 기술보호: 서비스명 '메멘토애니' 상표 출원(2026 상반기), 소스코드 저작권 등록, 외부 협력 시 NDA 체결.

3-3. 사업 추진 일정 및 자금 운용 계획

3-3-1. 협약기간('26.4월~10월) 목표 및 추진 일정

| 순번 | 목표 | 목표 세부 내용 | 추진 일정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MVP 고도화 | AI 펫톡 안정화, AI 추억 영상 기능 개발, 결제 시스템 연동 | ~ 5월 |
| 2 | 베타 테스트 | 얼리 어답터 100명 대상 테스트, NPS 50+ 목표 | ~ 6월 |
| 3 | 정식 출시 | 앱스토어/플레이스토어 출시, 인스타 팔로워 1,000명, B2B 영업 개시 | ~ 7월 |
| 4 | 성과 분석 및 확장 | 유료 구독자 500명, 굿즈 중개 오픈, 투자유치 IR 활동 | ~ 10월 |

3-3-2. 사업비 구성

| 비목 | 산출 근거 | 총사업비(원) | 정부지원 | 자기부담 (현금) | 자기부담 (현물) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 백엔드 개발자 1명(250만x6월) + 디자이너 1명(200만x6월) | 27,000,000 | 27,000,000 |  |  |
| 외주용역비 | AI 영상 기능 고도화 | 7,000,000 | 7,000,000 |  |  |
| 지급수수료 | 서버 + AI API + 도메인 | 5,000,000 | 5,000,000 |  |  |
| 광고선전비 | SNS 광고 + 콘텐츠 마케팅 | 4,000,000 | 4,000,000 |  |  |
| 기계장치 | 개발용 장비 | 3,000,000 | 3,000,000 |  |  |
| 교육비 | AI 개발 교육 | 2,000,000 | 2,000,000 |  |  |
| 경영활동비 | 사무용품, 회계 | 2,000,000 | 2,000,000 |  |  |
| 합 계 |  | 50,000,000 | 50,000,000 |  |  |

4. 기업 구성(Team)

4-1. 조직 구성 및 보유 역량

▶ 대표자 역량 (CEO / 기획, 개발, 영업) [학력] ○○대학교 철학과 졸업 [창업경험] 스마트스토어 자체 제작 의류 판매 창업(2017). 사업자등록~폐업 전 과정 경험. [MD/유통] 패션 온라인 커머스 MD → 식품 온라인커머스 MD, 발주/CS 업무 [영업] ○○학습지 B2C 직접영업 6년, 장기 고객관리, 감정 니즈 파악. 핀테크 B2B 대형 F&B 영업 + B2C 자영업자 앱 입점 영업. [마케팅] 인테리어 업체 기획/마케팅: 인스타그램/블로그 콘텐츠 기획 및 제작 [개발] 풀스택 부트캠프 6개월 수료(React/TypeScript/Supabase). MVP 직접 개발 및 운영 중 (Claude Code + Cursor). [창업 동기] 15년 반려견과의 이별 경험. 펫로스 당사자로서 사용자 니즈를 정확히 파악. ▶ 핵심 역량: 영업+개발 둘 다 가능한 1인 풀스택 창업자. 혼자서 기획/개발/영업/마케팅 전 과정 수행 가능. 6년 영업 경험으로 B2B 파트너십 구축에 자신.

< 재직 인력 고용현황 >

| 현재 재직 인원(대표자 포함) | 1 | 명 | 추가 고용계획(협약기간 내) | 2 | 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4-2. 조직 구성 계획

선정 시 백엔드 개발자 1명, UI/UX 디자이너 1명 즉시 채용하여 3인 체제(6개월)로 시작합니다. 이후 매출 검증에 따라 마케팅, CS 인력을 단계적으로 확대합니다. 채용 1: 백엔드 개발자 (IT 분야, 보안/서버 관리 전문) - 선정 즉시 채용 2: UI/UX 디자이너 (디자인 전공 또는 앱/웹 디자인 경력) - 선정 즉시 미충원 직무(법률, 회계)는 외주 및 AI 도구로 보완. 대표자가 기획/개발/영업/마케팅을 직접 수행하며 빠르게 PMF를 검증하고, 검증 이후 조직을 확대하는 린(Lean) 구조로 운영합니다.